| 2026年9月5日 提交叶森审阅 当前阶段 代码审查已完成 方案待确认 阅读顺序 现状分析；账号授权；事项与规则；资料访问；数据与实施；存量与验收；验证依据 |  | # 账号与审批权限改造方案 现有五种角色适合承担基础岗位分工，但不足以表达律师事务所按专业和事项分配审核责任的需要。建议保留基础角色，新增可分配给具体账号的审批权限组，并同步调整审批队列、材料访问与登录失效机制。本文是待确认的实施方案，尚未修改业务代码、数据库结构或业务数据。 ## 现有账号管理具备基础能力 管理员能够新增用户、修改角色、启停账号和重置密码，也已有账号变更审计。但每个账号只有一个固定角色，没有独立审批授权，不能让两名普通律师分别负责民事与刑事收案。 ## 审批规则分散且粒度不足 收案由管理员或主任律师审批；文书审核沿用管理角色；归档审批主要限定管理员；开票由管理员、主任或财务处理。用章虽有五种章及角色配置，仍不能按具体人员、案件类别和用章事项组合授权。用章事由目前是自由文本，不能可靠地承担权限分类。 ## 需要优先收紧的实际缺口 登录角色保存在最长十二小时的令牌中，后续会话没有重新读取账号启停状态和当前角色；停用、降权或重置密码后，旧会话缺少立即失效机制。用章详情读取只验证登录；未关联案件或收案的材料下载也缺少归属校验。这些是代码审查发现，尚未通过真实账号复现。 财务角色可通过通用案件访问断言，案件详情随后查询当事人、程序、材料等内容；主任律师也被通用管理判断赋予全所读取权。这与 AGENTS.md 的案件可见性边界不一致。不能通过把更多审核人改成主任或管理员来满足需求。 |
| --- | --- | --- |

| 建议方案 基础角色 审批权限组 案件成员 分别控制 实施范围 收案审批 文书审核 归档审批 用章审批 开票审批 |  | # 授权方式与账号管理界面 ## 保留岗位并独立配置审核责任 基础角色继续使用管理员、主任律师、律师、助理、财务。案件成员决定日常承办和案件材料访问；审批权限组决定可以审核什么事项。管理员可新建、改名、停用权限组，选择审核范围，并把一个或多个组分配给指定账号。 账号管理增加姓名与角色筛选、编辑基本信息、审批权限入口和有效权限摘要。编辑页分为基本信息、岗位角色、审批权限；保存前明确显示新增和撤销的范围。账号停用采用明确目标状态，避免重复点击把停用意外变成启用；保护最后一个有效管理员。 ## 用实际工作设置权限组 民事收案审核组：操作为收案通过、驳回及退回补正，案件类别仅选民商事诉讼，分配给负责民事审核的人员。刑事组独立选择刑事诉讼；劳动仲裁、商事仲裁分别配置，不自动归入民商诉讼。 文书与归档审核组：按案件类别分别授予文书审核或归档审批。同一位律师可以审核刑事收案，同时审核民事文书；两项授权互不推导。开票审批也独立授权，不因此获得记账、删除流水或全所财务导出权限。 用章审核组：同时选择用章事项、印章种类及关联案件范围。例如甲审核民事案件委托合同的公章申请；乙审核刑事介绍信的公章申请；丙审核不关联案件的行政证明。审核通过与实际盖章回填是不同操作，分别授权。 |
| --- | --- | --- |

| 规则语义 事项和印章分开 同条规则取交集 多个授权取并集 没有授权则拒绝 |  | # 用章事项与授权规则 ## 把用章事项变成明确选项 保留现有五种印章，新增管理员可维护的用章事项，如委托合同、所函介绍信、顾问合同审核、财务文件、行政文件。申请人必须选事项，再填写具体事由；事项可限制适用印章。类别从关联案件读取，不能由前端另传一个类别取得审批资格。 首版使用单级审批：同一事项有多名合格审批人时，由其中一人完成。暂不引入会签、串行多级或条件流程设计器，以保证当前改动能够完整验证。 ## 明确每项授权的含义 审批通过的前提是账号有效、具备对应操作授权、规则范围匹配且申请处于待审批状态。同一条规则内，案件类别、事项与印章均须匹配；多个权限组的允许范围合并。空选项不代表全部，全部类别和不关联案件必须显式选择。 管理员负责配置权限，业务审批也通过明确权限组授予。法定代表人章保留指定本人审核的额外限制，管理员身份不得自动绕过。首版不引入复杂的允许与拒绝优先级；启停、身份限制与自审限制始终优先于普通授权。 默认不允许申请人审批自己的申请。独立律师可由管理员显式开启自审例外，界面展示并记录启用行为；例外不豁免本人章限制和其他审批条件。没有合格审批人时阻止提交并提示管理员配置，不静默通过，也不自动扩大管理员的审批权。 |
| --- | --- | --- |

| 访问边界 必要材料可见 撤权立即生效 防止重复审批 控制直接建案 |  | # 资料访问与审批一致性 ## 审批资格只开放必要材料 收案审核人可查看对应待审收案及其附件；用章审核人只查看该申请、关联案件必要摘要及申请附件。文书审核开放待审版本与必要上下文；归档审核开放本次提交的归档包。审批权限不自动授予案件编辑、团队管理、财务明细或整案导出权限。 案件主办及成员保留既有日常工作访问。财务跨案件访问改用财务专用查询，主任跨案件审核通过审批入口完成。对原有主任全所统计或管理需求单列评估，不能继续用通用管理角色暗含全部正文访问。 ## 所有入口执行同一规则 列表、待办数量、详情、审批按钮、通知接收人及附件预览下载，共用同一授权判断；通知只含必要信息，旧通知链接仍须实时鉴权。审批完成后，申请人及实际审批人保留该单的必要历史查阅；撤销相关权限后，非案件成员不能继续凭历史资格下载材料。 服务端每次敏感操作核对当前账号与授权。审批状态更新、业务结果和审计记录同事务提交；重复点击或两人同时审批只能成功一次。审批中修改案件类别、关联案件、事项或待审文件，必须重新提交并重新计算审核资格。 ## 处理绕过审批的其他入口 同时检查直接创建正式案件、批量导入、文书批量审核和归档批量操作。要求收案审批的部署，直接创建与导入入口必须服从明确的授权或转待审流程，不能绕过收案审核；批量操作逐项鉴权，不以第一项代表整批。 |
| --- | --- | --- |

| 待批准范围 规则文档调整 账号及授权数据 审批入口接入 存量切换 数据库红线 先审核迁移 SQL 再执行迁移 |  | # 数据设计与实施顺序 ## 使用独立授权数据模型 建议新增审批权限组、组成员和审批规则三类关联表；每个规则绑定操作与范围，组成员通过用户外键关联。新增用章事项配置表；用章申请增加可空事项关联及提交时名称快照。用户增加会话版本字段，用于停用、重置密码和撤销登录后的旧会话失效。 采用独立表可利用外键、唯一约束和索引，避免把所有账号权限堆入一条系统设置 JSON。系统设置只保留自审策略与授权模式切换等少量全局选项。审计继续使用现有 AuditLog；授权变更及审批审计改为强一致写入，不沿用失败后吞错的通用写法。 ## 先完成规则再按模块落地 先修改 AGENTS.md、PRD、DATA-MODEL 和 ROADMAP 中过时的岗位审批与可见性约定；确定审批特许访问是受限的新例外。随后设计并校验数据模型和类型，集中实现授权服务，再接账号管理、各项审批、队列通知和附件访问。最后接前端能力摘要与审批操作。 ## 本轮确认与后续执行边界 本方案属于跨模块大改动。确认后才修改规则和业务代码，并设计 Schema、生成仅供审核的迁移 SQL。实际数据库迁移需在 SQL 展示后另行确认；生产部署、推送、删除和环境配置变更也不包含在此次开发授权中。当前工作区已有大量改动，后续仅增量修改相关文件，不覆盖或回退既有工作。 |
| --- | --- | --- |

| 存量处理 旧权限预览确认 旧申请补分类 历史记录保留 真实分工验收 |  | # 存量切换与验收条件 ## 存量数据切换应可审查 首步只增加结构，保留旧角色、旧申请与历史记录。生成现有角色及章配置对应的授权预览，逐账号显示切换前后差异；管理员确认后再启用新的授权模式。新账号默认没有业务审批权限，分配权限组后生效。 旧用章申请没有事项分类，不从事由文本自动猜测。已完成记录保留原始历史；待审记录列入补充分类清单，补充后重新路由。新增配置停用后不影响历史名称读取，但阻止新申请使用；撤权立即影响待审事项，并重新提示无人审批的申请。 ## 用真实分工场景验收 民事审核账号只能处理民事待审单；刑事、仲裁和无关文件的直达链接均被拒绝。一个账号同时加入两个组后只增加相应权限；撤销其中一组即时收回对应能力。事项相同而印章不同、印章相同而事项不同，均分别校验。 非案件成员能审阅获授权申请的必要材料，但不能查看整案正文、财务或导出卷宗。账号停用后旧页面、旧会话及下载请求均被拒绝；降权与密码重置后不继续使用旧权限。非管理员不得调用用户及权限配置接口，最后一个有效管理员不能被禁用或降级。 自审限制覆盖所有审批动作；法定代表人章必须满足本人条件。无人可审、旧单缺分类、规则停用、审批中换附件、并发重复审批、批量混入无权事项和审计写入失败，都有明确结果且不会误通过。审批消息、队列、数量和实际可操作范围保持一致。 |
| --- | --- | --- |

| 核对依据 当前工作区代码 现有项目规则 代码基线已验证 新流程尚未实现 |  | # 工程验证与核对依据 ## 工程与浏览器检查 完成后运行 lint、typecheck、prisma:validate、build 及有意义的权限和流程测试。核对本地 3000 端口属于本仓库，再用管理员、民事审核人、刑事审核人、财务及普通承办人验证完整流程。测试材料使用专门样例，不对真实申请作审批。 ## 当前代码核对位置 本轮基线检查：lint、typecheck、prisma:validate、build 均已通过，已核对本地 3000 端口属于本仓库并打开登录页。新增能力尚未实现，尚未执行多账号审批验收。 账号与会话：src/server/users/actions.ts；src/lib/auth/options.ts；src/lib/auth/session.ts。重点为角色变更、账号停用、密码重置与会话回调。 审批：src/server 下的 intakes/actions.ts、seals/actions.ts、documents/actions.ts、archive/actions.ts、invoices/actions.ts。用章详情函数 getSealRequest 目前只要求登录。 案件及材料：src/lib/permissions/index.ts；src/server/matters/actions.ts 的 getMatterById；src/app/api/documents/[id]/download/route.ts。 数据及规则：prisma/schema.prisma 的 User、SealTypeConfig、SealRequest；AGENTS.md 第六节；PRD 第2.1、9.4、12.6节；ROADMAP 的旧审批限制。上述结论基于当前代码，不代表已完成系统安全审计。 |
| --- | --- | --- |